АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.10.2018 									     № 241

ст-ца Новопокровская

О внесении изменений в постановление администрации

Новопокровского сельского поселения Новопокровского

района от 11 сентября 2014 года № 261

«Об утверждении муниципальной программы

Новопокровского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

# Руководствуясь постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 21 августа 2018 года № 180 «Об утверждении Плана по отмене с 1 января 2019 года установленных Новопокровским сельским поселением расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения (за исключением расходных обязательств на реализацию мер по пенсионному обеспечению; социальному обслуживанию населения; социальному обеспечению населения и охране семьи и детства; капитальному строительству (в части строек и объектов, по которым проведены торги, определены подрядные организации и заключены контракты)», администрация Новопокровского сельского поселения Новопокровского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 11 сентября 2014 года № 261 «Об утверждении муниципальной программы Новопокровского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района	 					         А.А.Богданов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации Новопокровского сельского поселения

от 29.10.2018 № 241

«Приложение

Утверждена

постановлением администрации

Новопокровского сельского

поселения

от 11.09.2014 № 261

(в редакции постановления

администрации

Новопокровского сельского

поселения

от 29.10.2018 № 241)

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# Новопокровского сельского поселения
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

# ПАСПОРТ
муниципальной программы Новопокровского сельского поселения

# «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| Координатор муниципальной программы | отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения |

| Участники муниципальной программы Подпрограммы муниципальной программы | МУ «Перспектива»; МУП НСП «Водоканал»; ГУ КК «Центр занятости населения Новопокровского района» (по согласованию); ТСЖ и управляющие организации подпрограмма «Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения на 2015 - 2019 годы»; подпрограмма «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2015 - 2019 годы»; подпрограмма «Занятость населения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| Ведомственные целевые программы иные исполнители отдельных мероприятий Цели муниципальной программы Задачи муниципальной программы Перечень целевых показателей муниципальной программы | не предусмотрены администрация Новопокровского сельского поселения Целями государственной программы являются создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом, а также продолжение развития отдельных систем водоснабжения, озеленения, благоустройства территории, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; формирование единой эффективно действующей системы организации и проведение общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет проведение комплекса мероприятий по реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в Новопокровском сельском поселении; оказание поддержки товариществам собственников жилья (ТСЖ) и управляющих организаций и осуществление ремонта многоквартирных домов на условии софинансирования 50%х50%; проведение мероприятий по благоустройству территории, озеленению, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; осуществление функций по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; организация и проведение общественных работ, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет; обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений осуществление ремонта многоквартирных домов в Новопокровском сельском поселении; повышение эффективности системы водоснабжения, коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения территории; повышения уровня санитарного состояния территории Новопокровского сельского поселения; совершенствование системы организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; трудоустройство на общественные работы – 4 человека; временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет – 123 человека; качество оказываемых услуг муниципальных учреждений |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2019 годы, реализация в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств Новопокровского сельского поселения составляет -208241,00 тыс. рублей, за счет средств собственников жилья – 573,8 тыс. рублей; в том числе по годам реализации: 2015 год –32200,5 тыс. рублей; 2016 год –39044,0 тыс. рублей; 2017 год –54167,5 тыс. рублей; 2018 год –41832,10 тыс. рублей; 2019 год –41570,7 тыс. рублей; объем финансирования подпрограмм муниципальной программы составляет – 18512,2 тыс. рублей, подпрограмма «Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы», общий объем финансирования составляет – 1155,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 5,1 тыс. рублей; 2017 год – 2,4 тыс. рублей; 2018 год – 573,8 тыс. рублей; 2019 год – 573,8 тыс. рублей; из них: за счет средств поселения: 2015 год –0,0 тыс. рублей; 2016 год –5,1 тыс. рублей; 2017 год –2,4 тыс. рублей; 2018 год –286,9 тыс. рублей; 2019 год –286,9 тыс. рублей; за счет средств собственников жилья: 2015 год –0,0 тыс. рублей; 2016 год –0,0 тыс. рублей; 2017 год –0,0 тыс. рублей; 2018 год –286,9 тыс. рублей; 2019 год –286,9 тыс. рублей; подпрограмма «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы», общий объем финансирования составляет – 17114,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 2393,7 тыс. рублей; 2016 год – 4968,6 тыс. рублей; 2017 год – 4795,6 тыс. рублей; 2018 год – 2478,5 тыс. рублей; 2019 год – 2478,5 тыс. рублей; подпрограмма «Занятость населения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы», общий объем финансирования составляет – 242,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 36,8 тыс. рублей; 2016 год – 13,6 тыс. рублей; 2017 год – 5,8 тыс. рублей; 2018 год – 186,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; общий объем финансирования основных мероприятий муниципальной программы составляет – 190302,6 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | администрация Новопокровского сельского поселения |

# Характеристика текущего состояния и прогноз развития

# жилищно-коммунального хозяйства Новопокровского

# сельского поселения

Жилищный фонд

Техническое состояние жилищного фонда Новопокровского сельского поселения неоднородно. Часть фонда имеет значительный физический износ, так как из-за недостаточного финансирования работы не выполнялись в полном объеме. В связи с невыполненным капитальным ремонтом (недоремонтом) значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов пришло в неудовлетворительное состояние.

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия государства и органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере.

Водоснабжение

Основными проблемными вопросами по решению обеспечения водой потребителей являются:

- необходимость реконструкции аварийных водопроводных сетей;

- необходимость поэтапной замены устаревшего оборудования и строительство новых сооружений коммунального хозяйства.

Для технического оснащения жилищно-коммунального хозяйства требуются значительные финансовые ресурсы. Решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства без государственной поддержки практически невозможно.

Занятость населения

Положение на рынке труда остается напряженным. Отмечается значительный рост безработицы. Уровень регистрируемой безработицы по Новопокровскому сельскому поселению составляет 1,1% и одним из направлений решения проблемы занятости населения является временное трудоустройство на общественные работы, а также трудовая адаптация несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Безработные граждане занимаются наведением порядка на улицах станицы, ведут борьбу с сорной растительностью. Поэтому необходимо продолжить, с учетом накопленного опыта, работу по дальнейшему развитию общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с целью снижения напряженности на рынке труда.

Благоустройство

Одним из приоритетов программы является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, озеленение, обустройство комфортных зон отдыха, поддержание санитарного и эстетического состояния территории поселения.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в поселении не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора, уборке улиц.

Решение этих проблем программным методом позволяет достичь повышения комфортности условий проживания жителей поселения, поддержание архитектурного облика Новопокровского сельского поселения.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы Новопокровского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Новопокровского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км |  | 1,6 | 3,3 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2. | Отремонтировано многоквартирных домов | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1.3. | Трудоустроено на общественные работы | чел. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.4. | Трудоустроено несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет | чел. |  | 23 | 5 | 4 | 25 | 0 |
| 2. | Подпрограмма № 1 "Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км |  | 1,6 | 3,3 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Подпрограмма № 2 "Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отремонтировано многоквартирных домов | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4. | Подпрограмма № 3 "Занятость населения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Трудоустроено на общественные работы | чел. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.2. | Трудоустроено несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет | чел. |  | 23 | 5 | 4 | 25 | 0 |

Цели муниципальной программы:

- создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом, а также продолжение развития отдельных систем водоснабжения, озеленения, благоустройства территории, организации сбора  и вывоза бытовых отходов и мусора, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

- формирование единой эффективно действующей системы организации и проведение общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Задачи муниципальной программы:

-  проведение комплекса мероприятий по реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в Новопокровском сельском поселении;

- осуществление ремонта многоквартирных домов на условии софинансирования 50%х50%;

- проведение мероприятий по благоустройству территории, озеленению, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- осуществление функций по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

- организация и проведение общественных работ, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, будет осуществляться с 2015 по 2019 годы. Выделение этапов реализации не предусматривается.

# Перечень и краткое описание подпрограмм и основных

# мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения на 2015 - 2019 годы».

Реализация подпрограммы позволит создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан и привлечь граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере.

2. Подпрограмма «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2015 – 2019 годы».

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспечения населения водой питьевого качества, а также в долгосрочной перспективе обеспечение полноценного водоснабжения на территории Новопокровского сельского поселения.

3. Подпрограмма «Занятость населения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы».

# Подпрограмма направлена на формирование единой эффективно действующей системы организации и проведение общественных работ с учетом социально-экономической потребности, в создании условий для обеспечения экономически обоснованной занятости населения, на решение вопросов материального обеспечения безработного и его семьи, приобщение к труду длительно безработных граждан.

4. Мероприятия №1 «Озеленение».

Данные мероприятия  направлены на поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории сельского поселения.

5. Мероприятия №2 «Организация и содержание мест захоронения»

Реализация программных мероприятий позволит повысить уровень организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

6. Мероприятие  №3 «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения»

Данные мероприятия направлены на обустройство парков, скверов, мемориалов, площадей, пляжей и мест массового отдыха.

7. Мероприятия №4 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»

Данные мероприятия направлены на поддержание санитарного и эстетического состояния территории поселения.

# 8. Мероприятия №5 «Другие мероприятия в области благоустройства»

Целью реализации мероприятий в области благоустройства является повышение комфортности условий проживания жителей поселения.

9. Мероприятие №6 «Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»

Данные мероприятия направлены на поддержку органов территориального общественного самоуправления.

10. Мероприятие №7 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов»

Данные мероприятия направлены на решение социально значимых вопросов, связанных с благоустройством территории Новопокровского сельского поселения.

11. Мероприятия №8 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

Данные мероприятия направлены на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ «Перспектива», осуществляющего функции по перевозке пассажиров на внутригородских маршрутах Новопокровского сельского поселения, благоустройству, озеленению, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации и содержанию мест захоронения и прочих мероприятий в области коммунального хозяйства.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Новопокровского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус * | источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель |  | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача |  | Поддержка товариществ собственников жилья (ТСЖ) и управляющих организаций и осуществление ремонта многоквартирных домов в Новопокровском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт многоквартирных домов |  | всего | 1155,1 | 0 | 5,1 | 2,4 |  | 573,8 |  | 573,8 | ремонт многоквартирных домов на условиях софинансирования 50% х50% | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 581,3 | 0 | 5,1 | 2,4 |  | 286,9 |  | 286,9 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 573,8 | 0 | 0 | 0 |  | 286,9 |  | 286,9 |  |  |
| 2 | Цель |  | Развитие систем водоснабжения и инженерной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача |  | Проведение мероприятий в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения |  | Всего | 17114,9 | 2393,7 | 4968,6 | 4795,6 |  | 2478,5 |  | 2478,5 | повышение эффективности системы водоснабжения | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 17114,9 | 2393,7 | 4968,6 | 4795,6 |  | 2478,5 |  | 2478,5 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цель |  | Обеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача |  | Организация временной занятости безработных граждан, трудовая адаптация и социальная поддержка несовершеннолетних граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Организация Занятости населения |  | Всего | 428,2 | 36,8 | 13,6 | 5,8 |  | 186,0 |  | 0,0 | трудоустройство на общественные работы - 5 человек; содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 125 человек | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 428,2 | 36,8 | 13,6 | 5,8 |  | 186,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цель |  | Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача |  | Поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Озеленение |  | Всего | 3769,7 | 1030,4 | 610,3 | 866,6 |  | 631,2 |  | 631,2 | улучшение внешнего облика Новопокровского сельского поселения | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 3769,7 | 1030,4 | 610,3 | 866,6 |  | 631,2 |  | 631,2 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цель |  | Повышение уровня организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения Новопокровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача |  | Осуществление функций по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения Новопокровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Организация и содержание мест захоронения |  | Всего | 1509,0 | 120,0 | 344,3 | 97,9 |  | 400,0 |  | 546,8 | реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 1509,0 | 120,0 | 344,3 | 97,9 |  | 400,0 |  | 546,8 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель |  | Создание условий для массового отдыха жителей Новопокровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Задачи |  | Проведение мероприятий по благоустройству парков, скверов, мемориалов, площадей, пляжей и мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения |  | Всего | 5679,9 | 283,1 | 1467,0 | 2941,6 |  | 494,1 |  | 494,1 | Обеспечение комфортных условий для массового отдыха жителей Новопокровского сельского поселения | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 5679,9 | 283,1 | 1467,0 | 2941,6 |  | 494,1 |  | 494,1 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цель |  | Поддержание санитарного и эстетического состояния территории Новопокровского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Задача |  | Осуществление функций по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора Новопокровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  | Всего | 1909,7 | 569,3 | 375,8 | 472,0 |  | 246,3 |  | 246,3 | улучшение санитарного состояния территории Новопокровского сельского поселения | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 1909,7 | 569,3 | 375,8 | 472,0 |  | 246,3 |  | 246,3 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель |  | Повышение уровня развития благоустройства Новопокровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Задача |  | Проведение мероприятий в области благоустройства на территории Новопокровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Другие мероприятия в области благоустройства |  | Всего | 20418,5 | 1237,1 | 1245,6 | 9973,8 |  | 3962,0 |  | 4000,0 | повышение комфортности условий проживания жителей Новопокровского сельского поселения | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 20418,5 | 1237,1 | 1245,6 | 9973,8 |  | 3962,0 |  | 4000,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель |  | Повышение уровня развития органов территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Задача |  | Проведение мероприятий направленных на поддержку органов территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» |  | Всего | 739,00 | 300,0 | 0 | 100,0 |  | 339,0 |  | 0 | повышение эффективности работы органов территориального общественного управления | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 718,70 | 300,0 | 0 | 100,0 |  | 318,7 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 20,3 | 0 | 0 | 0 |  | 20,3 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цель |  | Решение вопросов связанных с благоустройством территории Новопокровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Задача |  | Проведение мероприятий направленных на решение социально значимых вопросов, связанных с благоустройством территории Новопокровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов |  | Всего | 200,0 | 200,0 | 0 | 0,0 |  | 0 |  | 0 | Реализация данных мероприятий на территории Новопокровского сельского поселения | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Цель |  | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений Новопокровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Задача |  | Проведение мероприятий направленных на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Всего | 156076,8 | 26030,1 | 30013,7 | 34911,8 |  | 32521,2 |  | 32600,0 | повышение уровня качества оказываемых услуг | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 156076,8 | 26030,1 | 30013,7 | 34911,8 |  | 32521,2 |  | 32600,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | Всего | 208814,8 | 32200,5 | 39044,0 | 54167,5 |  | 41832,1 |  | 41570,7 |  | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 918,70 | 500,0 | 0 | 100,00 |  | 318,7 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 207322,3 | 31700,5 | 39044,0 | 54067,5 |  | 41226,5 |  | 41283,8 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 573,8 | 0 | 0 | 0 |  | 286,9 |  | 286,9 |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 208814,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 32200,5 тыс. рублей;

2016 год – 39044,0 тыс. рублей;

2017 год – 54167,5 тыс. рублей;

2018 год – 41832,1 тыс. рублей;

2019 год – 41570,7 тыс. рублей;

объем финансирования подпрограмм муниципальной программы составляет – 18512,2 тыс. рублей,

подпрограмма «Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»,

общий объем финансирования составляет – 1155,1 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 5,1 тыс. рублей;

2017 год – 2,4 тыс. рублей;

2018 год – 573,8 тыс. рублей;

2019 год – 573,8 тыс. рублей;

из них:

за счет средств поселения:

2015 год –0,0 тыс. рублей;

2016 год –5,1 тыс. рублей;

2017 год –2,4 тыс. рублей;

2018 год –286,9 тыс. рублей;

2019 год –286,9 тыс. рублей;

за счет средств собственников жилья:

2015 год –0,0 тыс. рублей;

2016 год –0,0 тыс. рублей;

2017 год –0,0 тыс. рублей;

2018 год –286,9 тыс. рублей;

2019 год –286,9 тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы», общий объем финансирования составляет – 17114,9 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 2393,7 тыс. рублей;

2016 год – 4968,6 тыс. рублей;

2017 год  - 4795,6 тыс. рублей;

2018 год – 2478,5 тыс. рублей;

2019 год – 2478,5 тыс. рублей;

подпрограмма «Занятость населения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы», общий объем финансирования составляет – 242,2 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 36,8 тыс. рублей;

2016 год – 13,6 тыс. рублей;

2017 год – 5,8 тыс. рублей;

2018 год – 186,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

общий объем финансирования основных мероприятий муниципальной программы составляет – 190302,6 тыс. рублей.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 18.06.2014 г. №142 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новопокровского сельского поселения».

# 6. Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Исполняющий обязанности заместителя главы

Новопокровского сельского поселения                                            А.А.Соловьева

Приложение № 1

к муниципальной программе

Новопокровского сельского поселения «Комплексное и устойчивое развитие Новопокровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

# ПОДПРОГРАММА

# «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения на 2015 - 2019 годы» муниципальной программы

# Новопокровского сельского поселения «Комплексное и устойчивое

# развитие Новопокровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

# Паспорт

# подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  Новопокровского сельского поселения на 2015 - 2019 годы»

| Координатор подпрограммы Участники подпрограммы | отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения не предусмотрены |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы Задачи подпрограммы | повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения и создание комфортных условий для проживания граждан выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы Этапы и сроки реализации подпрограммы | повышение уровня транспортной инфраструктуры на территории Новопокровского сельского поселения; снижение эксплуатационной нагрузки на дорожное покрытие дорог; 2015 – 2019 годы, реализация в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | на 2015 - 2019 годы общий объем финансирования за счет средств поселения составляет – 37678,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 5015,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 14682,2 тыс. рублей; 2018 год – 12781,0 тыс. рублей; 2019 год – 5200,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | администрация Новопокровского сельского поселения |

# Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере

# дорожного хозяйства Новопокровского сельского поселения

Ни один из существующих видов транспорта, не заменит самый массовый и доступный - автомобильный транспорт. Сегодня в Российской Федерации на автомобильный транспорт приходится 56 процентов общего объема перевозок грузов, причем удельный вес перевозок автомобильным транспортом в последние годы неизменно растет. В то же время расходы на транспорт являются для многих отраслей экономики довольно тяжким бременем, удельный вес транспортных расходов в стоимости продукции производственного назначения колеблется от 5% до 35%. При этом одним из основных факторов, определяющих рост издержек транспорта, является состояние автомобильных дорог.

Ускорение автомобилизации страны и увеличение в составе транспортного потока доли тяжелых грузовых автомобилей пока не привело к соответствующему росту объемов строительства, реконструкции и ремонта автодорожной сети.

Из-за хронического недофинансирования автомобильные дороги сегодня не обладают резервами "долговременной устойчивости", имеется существенное отставание объемов выполнения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Неразвитость улично-дорожной сети поселения усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. При сокращении транспортного обслуживания населенных пунктов по автомобильным дорогам из-за ухудшения погодных условий или отсутствии автомобильных дорог жители многих населенных пунктов не имеют возможности выезда в соседние населенные пункты и районные центры.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств, приводит к сдерживанию социально-экономического развития населения.

Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационное состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

Основными преимуществами программно-целевого метода в решении обозначенных в подпрограмме проблем являются комплексный подход к их решению, обозначение критериев оценки и социально-экономических последствий решения проблемы.

Цели, задачи и основные направления реализации подпрограммы позволяют учесть значительное количество факторов, влияющих на эффективность программы, и в рамках финансирования определить приоритетность тех или иных видов мероприятий.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения и создание условий для комфортного проживания граждан. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в Новопокровском сельском поселении;

расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

Период реализации подпрограммы - 2015 – 2019 годы. Выделение этапов реализации не предусматривается.

3. ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения на 2015 -1019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус * | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Цель |  | Повышение транспортно - эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения и создание условий для комфортного проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача |  | Проведение ремонта объектов улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения |  | всего | 37678,2 | 5015,0 | 0 | 14682,2 | 12781,0 | 5200,0 | отремонтировано дорог: -в асфальтобетонном исполнении – 7,93 км; в гравийном исполнении – 2,6 км. |  | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 25990,0 | 4019,5 | 0 | 11745,8 | 10224,7 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 11688,2 | 995,5 | 0 | 2936,4 | 2556,3 | 5200,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

При расчете ежегодных показателей были учтены данные проектно-сметных документаций за 2014 год, с применением индексов потребительских цен на период  2015 - 2019 гг.

Указанные средства будут направлены на ремонт улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения.

Общая потребность в финансировании подпрограммы за счет средств бюджета Новопокровского сельского поселения на 2015 - 2019 годы составляет – 37678,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 5015,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 14682,2 тыс. рублей;

2018 год – 12781,0 тыс. рублей;

2019 год – 5200,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета Новопокровского сельского поселения подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения.

Координатор подпрограммы муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно формируют доклад о ходе реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 18.06.2014 г. №142 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новопокровского сельского поселения».

Исполняющий обязанности заместителя главы

Новопокровского сельского поселения                                          А.А. Соловьева»

Приложение № 2

к муниципальной программе

Новопокровского сельского поселения «Комплексное и устойчивое развитие Новопокровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения Новопокровского

сельского поселения на 2015 - 2019 годы» муниципальной программы

Новопокровского сельского поселения «Комплексное и устойчивое

развитие Новопокровского сельского поселения в сфере строительства,

архитектуры и дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения

Новопокровского сельского поселения на 2015 - 2019 годы»

| Координатор подпрограммы | отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы Задачи подпрограммы | повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения в Новопокровском сельском поселении; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; сокращение детского дорожно- транспортного травматизма; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах; |
| Перечень целевых показателей Этапы и сроки реализации подпрограммы | снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий); повышение пропускной способности улично-дорожной сети, сокращение перепробегов и времени задержек транспортных средств 2015 – 2019 годы, реализация в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | на 2015 - 2019 годы объем финансирования за счет средств поселения составляет – 7772,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 2466,4 тыс. рублей; 2016 год – 2478,6 тыс. рублей; 2017 год – 1814,4 тыс. рублей; 2018 год – 506,6 тыс. рублей; 2019 год – 506,6 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | администрация Новопокровского сельского поселения |

# Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере

# повышения безопасности дорожного движения в

# Новопокровском сельском поселении

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий в Новопокровском сельском поселении являются наезд на пешехода и на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание.

Постоянную опасность безопасного движения создают места концентрации аварийности, расположенные на перекрестках, в зонах пешеходных переходов, на крутых поворотах и других местах, имеющих недостатки в техническом содержании и дорожном обустройстве.

Аварийность на дорогах объясняется следующими основными причинами: нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить: реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

# Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения в поселении. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сокращение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;

повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании.

Период реализации подпрограммы: 2015 – 2019 годы. Выделение этапов реализации не предусматривается.

3. ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения Новопокровского сельского поселения на 2015-1019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус * | источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель |  | Обеспечение круглогодичного, непрерывного, удобного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача |  | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание информационно - пропагандистской продукции, организация социальной рекламы, а также размещение материалов в районной газете «Сельская газета» по вопросам безопасности дорожного движения |  | всего | 34,5 | 0 | 0 | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 | снижение транспортного риска (количества лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий) | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 34,5 | 0 | 0 | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача |  | Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение массовых мероприятий с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  | всего | 17,1 | 0 | 0 | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 | сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 17,1 | 0 | 0 | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Задача |  | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Установка и замена дорожных знаков, нанесение разметки |  | всего | 7720,8 | 2466,4 | 2478,6 | 1797,2 |  | 489,3 |  | 489,3 | повышение пропускной способности улично - дорожной сети, сокращение перепробегов и времени задержек транспортных средств | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 7720,8 | 2466,4 | 2478,6 | 1797,2 |  | 489,4 |  | 489,4 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | бюджет сельского поселения | 7772,6 | 2466,4 | 2478,6 | 1814,4 |  | 506,6 |  | 506,6 |  | администрация Новопокровского сельского поселения |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

При расчете ежегодных показателей, были учтены фактические затраты в  2014 году на установку и замену дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, а также на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма в Новопокровском сельском поселении, с применением индексов потребительских цен на период 2015 - 2019 гг.

Общая потребность в финансировании подпрограммы на 2015 - 2019 годы за счет средств бюджета Новопокровского сельского поселения составляет – 7772,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 2466,4 тыс. рублей;

2016 год – 2478,6 тыс. рублей;

2017 год – 1814,4 тыс. рублей;

2018 год – 506,6 тыс. рублей;

2019 год – 506,6 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета Новопокровского сельского поселения подлежат уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения.

Координатор подпрограммы муниципальной программы:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно формируют доклад о ходе реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 18.06.2014 г. №142 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новопокровского сельского поселения».

Исполняющий обязанности заместителя главы

Новопокровского сельского поселения				       А.А. Соловьева»

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе

Новопокровского сельского

поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

# ПОДПРОГРАММА
«Занятость населения Новопокровского сельского поселения

# на 2015 - 2019 годы» муниципальной программы Новопокровского

# сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

# ПАСПОРТ
подпрограммы «Занятость населения Новопокровского

# сельского поселения на 2015 - 2019 годы»

| Координатор подпрограммы Участники подпрограммы | отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения МУ «Перспектива»; ГУ КК «Центр занятости населения Новопокровского района» (по согласованию) |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы Задачи подпрограммы | формирование единой эффективно действующей системы организации и проведение общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет обеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве путем организации временной занятости безработных граждан; трудовая адаптация и социальная поддержка несовершеннолетних граждан; развитие социального партнерства между службой занятости и органами исполнительной власти |
| Перечень целевых показателей подпрограммы Этапы и сроки реализации подпрограммы | трудоустройство на общественные работы – 4 человека; содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет –123 человека; 2015 – 2019 годы, реализация в один этап |

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | на 2015 - 2019 годы общий объем финансирования за счет средств поселения составляет – 242,2 тыс. рублей; в том числе по годам реализации: 2015 год– 36,8 тыс. рублей; 2016 год –13,6 тыс. рублей; 2017 год –5,8тыс. рублей; 2018год–186,0тыс.рублей; 2019 год –0,0 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Контроль за выполнением подпрограммы | администрация Новопокровского сельского поселения |

# Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы

# занятости населения Новопокровского сельского поселения

# Положение на рынке труда остается напряженным. Отмечается значительный рост безработицы. Уровень регистрируемой безработицы по Новопокровскому сельскому поселению составляет 1,1% и одним из направлений решения проблемы занятости населения является временное трудоустройство на общественные работы, а также трудовая адаптация несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Безработные граждане занимаютсянаведением порядка на улицах станицы, ведут борьбу с сорной растительностью. Поэтому необходимо продолжить, с учетом накопленного опыта, работу по дальнейшему развитию общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с целью снижения напряженности на рынке труда.

Подпрограмма направлена на формирование единой эффективно действующей системы организации и проведение общественных работ с учетом социально-экономической потребности, в создании условий для обеспечения экономически обоснованной временной занятости населения, на решение вопросов материального обеспечения безработного и его семьи, приобщение к труду длительно безработных граждан.

# Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения

# задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является формирование эффективно действующей системы организации и проведение общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-обеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве путем организации временной занятости безработных граждан;

-трудовая адаптация и социальная поддержка несовершеннолетних граждан;

-развитие социального партнерства между службой занятости и органами исполнительной власти.

Мероприятия подпрограммы будут выполняться в течение 2015-2019 годов. Выделение этапов реализации не предусматривается.

3. ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Занятость населения Новопокровского сельского поселения на 2015 - 2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус * | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель |  | Снижение напряженности на рынке труда в Новопокровском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача |  | Содействие в трудоустройстве путем организации временной занятости безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация общественных работ |  | всего | 62,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,2 | 00,0 | трудоустройство 1 человека | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 62,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,2 | 00,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача |  | Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  | всего | 180,1 | 36,8 | 13,6 | 5,9 | 123,8 | 00,0 | трудоустройство 57 человек | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 180,1 | 36,8 | 13,6 | 5,9 | 123,8 | 00,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Итого |  | всего | 242,2 | 36,8 | 13,6 | 5,8 | 186,0 | 00,0 |  | администрация Новопокровского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 242,2 | 36,8 | 13,6 | 5,8 | 186,0 | 00,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Предполагаются следующие объемы и источники финансирования Подпрограммы:

на 2015 - 2019 годы общий объем финансирования за счет средств поселения составляет – 242,2 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:

2015 год– 36,8 тыс. рублей;

2016 год –13,6 тыс. рублей;

2017 год –5,8тыс. рублей;

2018 год –186,0 тыс. рублей;

2019 год –0,0 тыс. рублей

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета Новопокровского сельского поселения подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения.

Основные исполнители мероприятий подпрограммы:

-МУ «Перспектива;

-по согласованию ГУ КК «Центр занятости населения Новопокровского района».

ГУ КК «Центр занятости населения Новопокровского района» возлагает на себя обязанности по направлению безработных граждан на общественные работы, информирования граждан о видах организуемых общественных работ и порядок их проведения, условиях, режиме и оплате труда. Право на участие в общественных работах имеют граждане, зарегистрированные в территориальных органах службы занятости в целях подходящей работы, безработные граждане.

Преимущественным правом на участие в общественных работах пользуются безработные граждане, состоящие на учете в органах по вопросам занятости свыше шести месяцев.

Участие граждан в общественных работах допускается только с их согласия.

Период участия граждан в общественных работах определяется по договоренности с работодателем. С лицами, направленными на общественные работы, работодатель (МУ «Перспектива») заключает срочный трудовой договор.

В целях проведения общественных работ районный центр занятости населения с МУ «Перспектива» заключает договор о совместной деятельности по организации общественных работ.

Условия договора должны определять производственные возможности, количество создаваемых рабочих мест и численность участников, место проведения и характер работ, сроки начала и окончания работ, размеры и порядок их финансирования, требования по обеспечению условий охраны труда.

Отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения:

-обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

-организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

-осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно  формируют доклад о ходе реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 18.06.2014 г. №142 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новопокровского сельского поселения».

Исполняющий обязанности заместителя главы

Новопокровского сельского поселения      			       А.А.Соловьева»

подпрограмма «Занятость населения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы» отменена с 2019 года согласно Постановлению администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 21 августа 2018 года № 180  «Об утверждении Плана по отмене с 1 января 2019 года установленных Новопокровским сельским поселением расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения (за исключением расходных обязательств на реализацию мер по пенсионному обеспечению; социальному обслуживанию населения; социальному обеспечению населения и охране семьи и детства; капитальному строительству (в части строек и объектов, по которым проведены торги, определены подрядные организации и заключены контракты)».

согласно постановлению администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 21 августа 2018 года №180  «Об утверждении Плана по отмене с 1 января 2019 года установленных Новопокровским сельским поселением расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения (за исключением расходных обязательств на реализацию мер по пенсионному обеспечению; социальному обслуживанию населения; социальному обеспечению населения и охране семьи и детства; капитальному строительству (в части строек и объектов, по которым проведены торги, определены подрядные организации и заключены контракты)».