Оценка эффективности муниципальной программы Новопокровского сельского поселения Новопокровского района

«Развитие топливно-энергетического комплекса»

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 14 октября 2019 г. № 204. Изменения в программу на 2020 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района                        30 декабря 2020 г. № 225.

Реализация программы осуществляется по двум подпрограммам:

1.  «Газификация Новопокровского сельского поселения»;

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопокровского сельского поселения»;

и по двум основным мероприятиям:

1.«Комплексное развитие электроснабжения населенных пунктов поселения»;

2. «Комплексное развитие теплоснабжения населенных пунктов поселения».

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса», на 2020 год составил 9013,4 тыс. рублей. Фактически израсходовано 8287,4 тыс. рублей, процент исполнения 91,9 %.

На подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопокровского сельского поселения» было запланировано финансирование в размере 37,4 тыс. рублей. Выделенные средства израсходованы в полном объеме и направлены на приобретение светодиодных уличных ламп.

Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Объем финансирования основного мероприятия «Комплексное развитие электроснабжения населенных пунктов поселения» из средств бюджета составил 8090,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 7364,0 тыс. рублей. Выделенные средства направлены на оплату уличного освещения в границах Новопокровского сельского поселения и на капитальный ремонт систем наружного освещения. Показатель эффективности Эмп=0,91. Эффективность реализации мероприятия признается высокой.

Объем финансирования основного мероприятия «Комплексное развитие теплоснабжения населенных пунктов поселения» из средств бюджета составил 886,0 тыс. рублей. Выделенные средства использованы в полном объеме и направлены на реконструкцию и ремонт систем теплоснабжения. Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации мероприятия признается высокой.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы: СДП = ЗФ / ЗП

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зп | Зф | Сдп |
| 1 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Новопокровского сельского поселения | % | 99,0 | 99,0 | 1 |
| 2 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Новопокровского сельского поселения | % | 35,99 | 35,99 | 1 |
| 3 | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Новопокровского сельского поселения | % | 92,0 | 92,0 | 1 |
| 4 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,157 | 0,157 | 1 |
| 5 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 36,0 | 36,0 | 1 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/кв. м | 48,08 | 48,08 | 1 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления муниципальных учреждений Новопокровского сельского поселения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/кв. м | 167,3 | 167,3 | 1 |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления муниципальных учреждений Новопокровского сельского поселения(в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,1398 | 0,1398 | 1 |
| 9 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления муниципальных учреждений Новопокровского сельского поселения(в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 11,86 | 11,86 | 1 |
| 10 | Количество установленных смесителей с аэратором | шт | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Количество установленных задвижек водопроводных | шт | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Количество установленных светодиодных ламп | шт | 13 | 13 | 1 |
| 13 | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов с последующим признанием права муниципальной собственности | шт | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива. | ед. | 5 | 5 | 1 |
| 15 | Ежемесячное снятие показаний приборов учета электрической энергии, потребленной на уличное освещение | ед. | 12 | 12 | 1 |
| 16 | Объем потребляемой электрической энергии на уличное освещение | тыс. квт./ч. | 735 | 735 | 1 |
| 17 | Количество модернизированных, реконструированных и отремонтированных объектов теплоснабжения | шт. | 1 | 1 | 1 |

СДЦ= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/17 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф =8287,4/9013,4 = 0,91

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

ЭМП = СДЦ * УФ

Эмп = 1*0,91 = 0,91

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» составляет 0,91.  Эффективность программы высокая.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения			                     А.А.Соловьева