Оценка эффективности муниципальной программы

Новопокровского сельского поселения Новопокровского района

«Формирование современной городской среды» за 2020 год

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 27 октября 2017 года № 172. Изменения в программу на 2020 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения 30 декабря 2020 года № 216.

Реализация муниципальной программы осуществляется по основным мероприятиям:

1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»;

2. «Благоустройство территорий общего пользования станицы Новопокровской».

На реализацию муниципальной программы Новопокровского сельского поселения «Формирование современной городской среды» в 2020 году было предусмотрено 17947,9 тыс. рублей. Фактически потрачено 17937,0 тыс. рублей, процент исполнения 99,9 %. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется на условиях софинансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов. Из федерального бюджета в 2020 году выделено 13213,9 тыс. рублей, из краевого бюджета – 550,6 тыс. рублей, а из местного бюджета – 4172,6 тыс. рублей. Выделенные средства направлены на благоустройство сквера в честь 80-летия образования Краснодарского края в ст. Новопокровской, благоустройство аллеи по ул. Первенцева в ст. Новопокровской.

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» составляет 0,99. Эффективность программы высокая.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района					                    А.А. Соловьева