Оценка эффективности муниципальной программы Новопокровского сельского поселения

«Развитие топливно-энергетического комплекса»

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 11 сентября 2014 года № 260. Изменения в программу на 2019 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения 27 декабря 2019 года  №265.

Реализация программы осуществляется по двум подпрограммам:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»;

2. «Газификация Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»;

и по двум основным мероприятиям:

1. «Комплексное развитие электроснабжения населенных пунктов поселения»;

2. «Комплексное развитие теплоснабжения населенных пунктов поселения».

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса», на 2019 год составил 10061,4 тыс. рублей. Фактически потрачено 9907,2 тыс. рублей, процент исполнения 98,5 %.

На подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы» было запланировано финансирование в размере 35,4 тыс. рублей. Выделенные средства потрачены в полном объеме и направлены на приобретение светодиодных уличных ламп.

Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

На подпрограмму «Газификация Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы» было запланировано финансирование в размере 16,5 тыс. рублей. Выделенные средства потрачены в полном объеме и направлены на техническое обследование газопровода низкого давления.

Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Объем финансирования основного мероприятия «Комплексное развитие электроснабжения населенных пунктов поселения» из средств бюджета составил 9481,3 тыс. рублей. Фактически потрачено 9327,1 тыс. рублей. Выделенные средства направлены на оплату уличного освещения в границах Новопокровского сельского поселения и на капитальный ремонт систем наружного освещения. Показатель эффективности Эмп=0,98. Эффективность реализации мероприятия признается высокой.

Объем финансирования основного мероприятия «Комплексное развитие теплоснабжения населенных пунктов поселения» из средств бюджета составил 528,2 тыс. рублей. Выделенные средства использованы в полном объеме и направлены на реконструкцию и ремонт систем теплоснабжения. Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации мероприятия признается высокой.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы: СДП = ЗФ / ЗП

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зп | Зф | Сдп |
| 1 | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Уровень газификации жилых объектов сетевым газом | % | 84 | 84 | 1 |
| 3 | Количество газифицированных домов | шт. | 5787 | 5787 | 1 |
| 4 | Ежемесячное снятие показаний приборов учета электрической энергии, потребленной на уличное освещение | раз | 12 | 12 | 1 |
| 5 | Объем потребляемой электрической энергии на уличное освещение | тыс. квт/ч | 762,7 | 762,7 | 1 |
| 6 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; | % | 100 | 100 | 1 |
| 7 | Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей (линий) наружного освещения | км | 2,0 | 2,0 | 1 |
| 8 | Количество модернизированных, реконструированных и отремонтированных объектов теплоснабжения | шт. | 3 | 3 | 1 |

СДЦ = (1+1+1+1+1+1+1+1)/8 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 9907,2/10061,4 = 0,98

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

ЭМП = СДЦ * УФ

Эмп = 1*0,98 = 0,98

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» составляет 0,98.  Эффективность программы высокая.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения			                       Н.С. Уварова