Информация о реализации муниципальной программы

Новопокровского сельского поселения

«Формирование современной городской среды»

за 2019 год

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 27 октября 2017 года №172. Изменения в программу на 2019 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения 27 декабря 2019 года  №256.

Реализация муниципальной программы осуществляется по основным мероприятиям:

1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»;

2. «Благоустройство территорий общего пользования станицы Новопокровской».

На реализацию муниципальной программы Новопокровского сельского поселения «Формирование современной городской среды» в 2019 году в бюджете Новопокровского сельского поселения было предусмотрено 781,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактически потрачено 781,0 тыс. рублей, процент исполнения 100,0 %. Выделенные средства направлены на: выполнение дизайн-проекта «Благоустройство сквера в честь 80-летия образования Краснодарского края в ст-це Новопокровской» и разработку проектно-сметной и рабочей документации «Благоустройство аллеи на ул. Первенцева».

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения			                       Н.С. Уварова