Оценка эффективности муниципальной программы Новопокровского сельского поселения Новопокровского района

«Комплексное и устойчивое развитие Новопокровского сельского

поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Новопокровского сельскогопоселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 25 августа 2014 №237. Изменения в программу на 2019 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения 27 декабря 2019 года №260.

Реализация программы осуществляется по двум подпрограммам:

1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»;

2. «Повышение безопасности дорожного движения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»

и по одному основному мероприятию:

1. «Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в Новопокровском сельском поселении».

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Комплексное  и устойчивое развитие Новопокровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства», на 2019 год составил 28192,6 тыс. рублей. Фактически потрачено 28169,3  тыс. рублей, процент исполнения 99,9 %.

На подпрограмму «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы» было запланировано финансирование в размере 20682,2 тыс. рублей. Выделенные средства использованы в полном объеме и направлены на капитальный ремонт автомобильных дорог.

Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

На подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы» было запланировано финансирование в размере 1395,8 тыс. рублей. Фактически потрачено 1372,6 тыс. рублей. Выделенные средства направлены на установку и замену дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

Показатель эффективности Эмп=0,98. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Объем финансирования основного мероприятия «Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в Новопокровском сельском поселении» из средств бюджета составил 6114,6 тыс. рублей. Фактически потрачено 6114,5 тыс. рублей. Выделенные средства, направлены на оплату ямочного ремонта и зимнее содержание улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения. Показатель эффективности Эмп = 1. Эффективность реализации мероприятия признается высокой.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы: СДП = ЗФ / ЗП

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зп | Зф | Сдп |
| 1 | Протяженность отремонтированных дорог | км | 5,0 | 5,0 | 1 |
| 2 | Установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | раз в год | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Ямочный ремонт и зимнее содержание улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения | раз | 2 | 2 | 1 |

СДЦ= (1+1+1)/3 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф =28169,3/28192,6 = 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

ЭМП = СДЦ * УФ

Эмп = 1*1 = 1

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное устойчивое развитие Новопокровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»составляет 1.  Эффективность программы высокая.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения			                       Н.С. Уварова