**Оценка эффективности муниципальной программы Новопокровского сельского поселения**

**«Развитие топливно-энергетического комплекса»**

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 11 сентября 2014 года № 260. Изменения в программу на 2018 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения 29 декабря 2018 года № 286.

Реализация программы осуществляется по двум подпрограммам:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»;

2.«Газификация Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»;

и по одному основному мероприятию:

1.«Уличное освещение».

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса», на 2018 год составил 10049,3 тыс. рублей. Фактически потрачено 9274,3 тыс. рублей, процент исполнения 92,3 %.

На **подпрограмму «Газификация Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»** было запланировано финансирование в размере 16,5 тыс. рублей. Фактически потрачено 16,5 тыс. рублей. Выделенные средства направлены на техническое обследование газопровода низкого давления.

Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Объем финансирования **основного мероприятия «Уличное освещение»** из средств бюджета составил 10032,8 тыс. рублей. Фактически потрачено 9257,8 тыс. рублей. Выделенные средства, направлены на оплату уличного освещения в границах Новопокровского сельского поселения. В связи с тем, что счета за использованную электроэнергию выставили за декабрь 2018 года уже в январе 2019 года, образовался остаток 775,0 тыс. рублей. Показатель эффективности Эмп=0,9. Эффективность реализации мероприятия признается высокой.

**Оценка степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы: СДП = ЗФ / ЗП

| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Зп | Зф | Сдп |
| 1 | Уровень газификации жилых объектов сетевым газом  | % | 91 | 91 | 1 |
| 2 | Количество газифицированных домов  | шт. | 5744 | 5744 | 1 |
| 3 | Ежемесячное снятие показаний приборов учета электрической энергии, потребленной на уличное освещение  | раз | 12 | 12 | 1 |
| 4 | Объем потребляемой электрической энергии на уличное освещение  | тыс. квт/ч | 747,8 | 747,8 | 1 |
| 5 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; | % | 100 | 100 | 1 |
| 6 | Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей (линий) наружного освещения  | км | 2,4 | 2,4 | 1 |

СДЦ = (1+1+1+1+1+1)/6 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 9274,3/10049,3 = 0,923

 **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

ЭМП = СДЦ \* УФ

Эмп = 1\*0,923 = 0,9

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»составляет 0,9. Эффективность программы высокая.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения Н.С. Уварова