|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Новопокровского сельского поселения  от\_03.09.2013 № 256 |

**Ведомственная целевая программа «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2014 год»**

**ПАСПОРТ**

**Ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2014 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Ведомственная целевая программа «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2014 год» (далее – Программа) |
| **Основания для разработки Программы** | Жилищный кодекс Российской Федерации, распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года №1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года», постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 марта 2011 года № 290 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края» на 2012-2020 годы»  постановление администрации Новопокровского сельского поселения от 16 сентября 2009 года №168 «Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ Новопокровского сельского поселения» |
|  |  |
| **Наименование разработчика** | Администрация Новопокровского сельского поселения |
| **Цель и задачи Программы** | Совершенствование и повышение эффективности системы водоснабжения. |
| **Сроки и этапы реализации**  **Объемы и источники финансирования программы** | Развитие систем водоснабжения и инженерной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения;  Повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства Новопокровского сельского поселения;  Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в Новопокровском сельском поселении  2014 год  Общий объем финансирования – 592,0 тыс. руб., в т.ч.:  Местный бюджет (бюджет Новопокровского сельского поселения – 592,0 тыс. руб.; |
|  |  |
|  |  |
| **Индикаторы целей Программы** | Повышение эффективности системы водоснабжения |
|  |  |

**1. Характеристика проблемы и цель программы**

В систему водоснабжения Новопокровского сельского поселения

входят:

- водопроводы общей протяженностью – 147,7 км;

- 27 артскважин;

- хозяйствующие субъекты (артскважины) – 9;

- 2 насосные станции 2-го подъема.

Среднемесячный подъем воды составляет 134191 м3.

Физический износ объектов водопроводного хозяйства на территории Новопокровского сельского поселения

Основными проблемными вопросами по решению обеспечения водой потребителей являются:

- необходимость реконструкции аварийных водопроводных сетей (72,62 км), так как число аварий за 2012 год составило 220 случаев;

- необходима поэтапная замена устаревшего оборудования и строительство новых сооружений коммунального хозяйства (уровень потерь воды в 2012 году составил 35%)

Для технического оснащения жилищно-коммунального хозяйства требуются значительные финансовые ресурсы. Решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства без государственной поддержки практически невозможно.

Решение организационно - методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения на территории Новопокровского сельского поселения требует использования программно-целевого метода.

Основными целями Программы являются:

- развитие систем водоснабжения и инженерной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения;

- повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства Новопокровского сельского поселения.

Задачи Программы:

- проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в Новопокровском сельском поселении;

- создание благоприятного инвестиционного климата для инвесторов, решающих проблемы агропромышленного комплекса.

Мероприятия Программы будут выполняться в течение 2014 года. Сроки реализации программных мероприятий определены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач. При этом подход к реализации Программы является комплексным и предусматривает строительство новых установок и сооружений коммунального хозяйства, а так же поэтапную замену устаревшего оборудования.

**2. Перечень и описание программных мероприятий**

Таблица 1. Перечень и описание программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование варианта финансирования | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Срок реализации | Результат реализации мероприятия |
| 1. | Инерционный вариант (БДО) | Изготовление проектно-сметной документации | Предоставление исходящих данных для включения в проектно-сметную документацию | 2014 | Получение проектно-сметной документации для дальнейшего проведения комплекса мероприятий по ремонту |
| 2. | Инерционный вариант (БДО) | Устройство ограждения санитарных зон артезианских скважин | Обеспечение надежной защиты от умышленного или случайного загрязнения | 2014 | Соблюдение охранной зоны |
| 3. | Инерционный вариант (БДО) | Тампонирование артезианских скважин | Ликвидация скважин, выполнивших свое назначение | 2014 | Прекращение действия и снятие с учета |
| 4. | Инерционный вариант (БДО) | Устройство ограждения главного водозабора | Сторожевая охрана водозабора | 2014 | Соблюдение охранной зоны |
| 5. | Инерционный вариант (БДО) | Замена водопроводных сетей | Снижение количества аварий, снижение объема водопотребления и потерь | 2014 | Обеспечение качественной водой населения поселения |

**3. Управление программой и механизм ее реализации**

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию мероприятий Программы осуществляет администрация Новопокровского сельского поселения.

Координация мероприятий Программы возложена на администрацию Новопокровского сельского поселения (далее - Исполнитель).

Исполнитель – подрядная организация

Координатор осуществляет:

нормативное правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы;

финансирование мероприятий Программы;

оценку целевых индикаторов и показателей реализации Программы в целом;

проведение мониторинга реализации Программы;

подготовку годового доклада о ходе реализации Программы.

Ответственность за несвоевременное и нецелевое использование бюджетных средств несет Исполнитель.

**4. Индикаторы целей программы**

Для оценки эффективности реализации программы в целом предлагается использовать следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей программы | Единица измерения | Значение в 2014 году | БДО | БДО+БПО |
| Изготовление проектно-сметной документации | шт | По мере необходимости | 32,0 | 0 |
| Устройство ограждения санитарных зон артезианских скважин | шт | По мере необходимости | 130,0 | 0 |
| Тампонирование артезианских скважин | шт | По мере необходимости | 80,0 | 0 |
| Устройство ограждения главного водозабора | шт | По мере необходимости | 250,0 | 0 |
| Замена водопроводных сетей | шт | По мере необходимости | 100,0 | 0 |

**5. Оценка рисков реализации программы и**

**механизмы их минимизации**

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию программы | Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| 1 | 2 |
| Изменение законодательства | Оперативное реагирование Исполнителя на такие обстоятельства |
| Риск финансирования (сокращение объема финансирования) | Подготовка предложений о корректировке объемов |
| Действия обстоятельств непреодолимой силы | Оперативное реагирование Исполнителя на такие обстоятельства |

Заместитель главы по благоустройству Н.П. Коваль