|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Новопокровского сельского поселения  От 03.09.2013 № 257 |

**Ведомственная целевая программа «Газификация Новопокровского сельского поселения на 2014 год»**

**ПАСПОРТ**

Ведомственной целевой программы «Газификация Новопокровского сельского поселения на 2014 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Газификация Новопокровского сельского поселения на 2014 год» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Наименование разработчика | Администрация Новопокровского сельского поселения |
| Цель и задачи Программы | обеспечение населения Новопокровского сельского поселения сетевым природным газом |
|  |  |
| Сроки и этапы реализации | 2014 год |
| Объем и источники финансирования программы | Местный бюджет (бюджет Новопокровского сельского поселения), общий объем финансирования – 1110,0 тыс. руб., из них:  бюджет Новопокровского сельского поселения – 510,0 тыс. руб.,  средства граждан – 600,0 тыс. руб. |
| Индикаторы целей программы | Важнейшими индикаторами Программы являются:  - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в части газоснабжения и, соответственно, качества жизни для жителей;  - обеспечение природным газом домовладений позволит создать комфортные условия проживания населения;  - создание условий для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства. |

1. **Характеристика проблемы и цель программы**

Основной целью Программы является решение ключевых экономических и социальных проблем, создание условий для газификации жилых объектов Новопокровского сельского поселения как составной части, и повышение на этой основе уровня жизни населения.

1. **Перечень и описание программных мероприятий**

Таблица 1. Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование варианта финансирования | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Результат реализации мероприятия |
| 1. | Инерционный вариант (БДО) | Изготовление проектно-сметной документации | Определить эффективность и экономичность строительства объекта | 2014 | 150,0 | Получение проектно-сметной документации для дальнейшего проведения комплекса мероприятий |
| 2 | Инерционный вариант (БДО) | Техническое обследование газопровода низкого давления | Наблюдение за состоянием наружных газопроводов | 2014 | 150,0 | Обеспечение безопасности пользования природным газом |
| 3 | Инерционный вариант (БДО) | Распределительные газопроводы низкого давления по ул. Ейской, пер. Азовскому, пер. Ейскому в ст. Новопокровской | Строительство газопровода низкого давления по ул. Ейской, пер. Азовскому, пер. Ейскому, с привлечением жителей в софинансировании строительства | 2014 | 810,0 | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |

1. **Управление программой и механизм ее реализации**

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию мероприятий Программы осуществляет администрация Новопокровского сельского поселения.

Координация мероприятий Программы возложена на администрацию Новопокровского сельского поселения.

Координатор осуществляет:

- нормативное, правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы;

- финансирование мероприятий Программы;

- оценку целевых индикаторов и показателей реализации Программы в целом;

- проведение мониторинга реализации Программы;

- подготовку годового доклада о ходе реализации Программы.

Ответственность за несвоевременное и нецелевое использование бюджетных средств несет администрация Новопокровского сельского поселения.

1. **Индикаторы целей программы**

Для оценки эффективности реализации Программы в целом предлагается использовать следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей программы | Единица измерения | Значение в 2014 году | Реализация программы | |
| БДО | БДО+БПО |
| Изготовление проектно-сметной документации | шт | По мере необходимости | 150,0 | 0 |
| Техническое обследование газопровода низкого давления | шт | По мере необходимости | 150,0 | 0 |
| Распределительные газопроводы низкого давления по ул. Ейской, пер. Азовскому, пер. Ейскому в ст. Новопокровской | км | 1,885 | 810,0 | 0 |

1. **Оценка рисков реализации программы**

**и механизмы их минимизации**

|  |  |
| --- | --- |
| Важнейший фактор, который может повлиять на реализацию программы | Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| 1 | 2 |
| Изменение законодательства | Оперативное реагирование Координатора на такие обстоятельства |
| Риск финансирования (сокращение объема финансирования) | Подготовка предложений о корректировке объемов |
| Действия обстоятельств непреодолимой силы | Оперативное реагирование Координатора на такие обстоятельства |

Заместитель главы

по вопросам экономики В.В. Пашкова