**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 30.12.2021 № 188

ст-ца Новопокровская

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Новопокровского сельского поселения**

**Новопокровского района от 14 октября 2019 г. № 203**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**Новопокровского сельского поселенияНовопокровского**

**района «Развитие сети автомобильных дорог**

**Новопокровского сельского поселения»**

В связи с уточнением объемов финансирования, администрация Новопокровского сельского поселения Новопокровского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 14 октября 2019 г. № 203 «Об утверждении муниципальной программы Новопокровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения» на 2020-2024 годы, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 30 декабря 2020 г. № 224 «О внесении изменений в постановление администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 14 октября 2019 г. № 203 «Об утверждении муниципальной программы Новопокровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района А.А. Богданов

Приложение

к постановлению администрации Новопокровского сельского

поселения Новопокровского района

от 30.12.2021 № 188

«Приложение

Утверждена

постановлением администрации

Новопокровского сельского

поселения Новопокровского района

от 14.10.2019 № 203

в редакции постановления

администрации Новопокровского

сельского поселения Новопокровского района

от 30.12.2021 № 188

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# Новопокровского сельского поселения Новопокровского района«Развитие сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения»

# 

# Паспорт

# муниципальной программы Новопокровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Координатор муниципальной программы | Отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения |
| Координаторы подпрограмм | Отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы  Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены  [подпрограмма](file:///D:\280616\1%20ПОСТАНОВЛЕНИЯ\ЦЕЛЕВЫЕ%20ПРОГРАММЫ\краевые%20гос.%20программы\Комп.и%20устойч.разв.Кк\postan_gakk_1170.rtf#sub_1500)«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории Новопокровского сельского поселения»;  [подпрограмма](file:///D:\280616\1%20ПОСТАНОВЛЕНИЯ\ЦЕЛЕВЫЕ%20ПРОГРАММЫ\краевые%20гос.%20программы\Комп.и%20устойч.разв.Кк\postan_gakk_1170.rtf#sub_1200)«Повышение безопасности дорожного движения в Новопокровском сельском поселении» |
| Цели муниципальной программы | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования в Новопокровском сельском поселении и создание комфортных условий для проживания граждан;  сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи муниципальной программы | Проведение ремонта объектов улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований;  повышение пропускной способности улично-дорожной сети, сокращение перепробегов и времени задержек транспортных средств;  повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения в поселении;совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Протяженность отремонтированных дорог;  площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети;  количество искусственных сооружений, на которых ведется мероприятие по строительству;  установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2024 годы, реализация в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы Новопокровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения Новопокровского района на 2020-2024 годы составляет – 70987,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 20593,6 тыс. рублей;  2021 год – 22145,4 тыс. рублей;  2022 год – 7618,9 тыс. рублей;  2023 год – 9823,8 тыс. рублей;  2024 год – 10806,2 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории Новопокровского сельского поселения» на 2020-2024 годы составляет – 58685,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 18806,1 тыс. рублей;  2021 год – 19857,0тыс. рублей;  2022 год – 5714,2тыс. рублей;  2023 год – 6813,4 тыс. рублей;  2024 год – 7494,8 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Новопокровском сельском поселении» составляет –12302,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 1787,5 тыс. рублей;  2021 год – 2288,4 тыс. рублей;  2022 год – 1904,7 тыс. рублей;  2023 год – 3010,4 тыс. рублей;  2024 год – 3311,4 тыс. рублей.  Отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения |

# Характеристика текущего состояния и прогноз развития

# улично-дорожной сети и повышения безопасности

# дорожного движения

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития сферы транспортной инфраструктуры, требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы.

Ни один из существующих видов транспорта, не заменит самый массовый и доступный – автомобильный транспорт. Сегодня в Российской Федерации на автомобильный транспорт приходится 67,7 процентов общего объема перевозок грузов, причем удельный вес перевозок автомобильным транспортом в последние годы неизменно растет. В то же время расходы на транспорт являются для многих отраслей экономики довольно тяжким бременем, удельный вес транспортных расходов в стоимости продукции производственного назначения колеблется от 5% до 35%. При этом одним из основных факторов, определяющих рост издержек транспорта, является состояние автомобильных дорог.

Ускорение автомобилизации страны и увеличение в составе транспортного потока доли тяжелых грузовых автомобилей пока не привело к соответствующему росту объемов строительства, реконструкции и ремонта автодорожной сети.

Из-за хронического недофинансирования автомобильные дороги сегодня не обладают резервами «долговременной устойчивости», имеется существенное отставание объемов выполнения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Неразвитость улично-дорожной сети поселения усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. При сокращении транспортного обслуживания населенных пунктов по автомобильным дорогам из-за ухудшения погодных условий или отсутствии автомобильных дорог жители многих населенных пунктов не имеют возможности выезда в соседние населенные пункты и районные центры.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств, приводит к сдерживанию социально-экономического развития населения.

Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Новопокровского сельского поселения позволит снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия, а также долю дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Новопокровского сельского поселения Новопокровского района.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий в Новопокровском сельском поселении являются наезд на пешехода и на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание.

Постоянную опасность безопасного движения создают места концентрации аварийности, расположенные на перекрестках, в зонах пешеходных переходов, на крутых поворотах и других местах, имеющих недостатки в техническом содержании и дорожном обустройстве.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить: реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования в Новопокровском сельском поселении и создание комфортных условий для проживания граждан;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Задачи муниципальной программы:

проведение ремонта объектов улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований;

повышение пропускной способности улично-дорожной сети, сокращение перепробегов и времени задержек транспортных средств;

повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения в поселении;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, будет осуществляться с 2020 по 2024 годы. Выделение этапов реализации не предусматривается.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы Новопокровского сельского поселения

|  |
| --- |
| Новопокровского района «Развитие сети автомобильных дорог  Новопокровского сельского поселения» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Новопокровского сельского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных дорог | км | 3,0 | 2,05 | 1,45 | 3,1 | 3,3 |
| 1.2. | Площадь отремонтированного асфальто-бетонного покрытия улично-дорожной сети | м2 | 401 | 336 | 231 | 423 | 426 |
| 1.3. | Количество искусственных сооружений, на которых ведется мероприятие по строительству | шт | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 1.4. | Установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | раз в год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.1 | Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории Новопокровского сельского поселения» | | | | | | |
| 2.1.1 | Протяженность отремонтированных дорог | км | 3,0 | 2,05 | 1,45 | 3,1 | 3,3 |
| 2.1.2 | Площадь отремонтированного асфальто-бетонного покрытия улично-дорожной сети | м2 | 401 | 336 | 231 | 423 | 426 |
| 2.1.3 | Количество искусственных сооружений, на которых ведется мероприятие по строительству | шт | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2.2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Новопокровском сельском поселении» | | | | | | |
| 2.2.1 | Установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | раз в год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

# 3. Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа Новопокровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения» состоит из следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории Новопокровского сельского поселения».

Реализация мероприятий, выполняемых в рамках подпрограммы, направлена на планомерное сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям и работающих в режиме перегрузки, снижению количества дорожно-транспортных происшествий.

# Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния и устойчивого функционирования, автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения.

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения Новопокровского сельского поселения».

# Реализация мероприятий, выполняемых в рамках подпрограммы, направлена на обеспечение эффективного использования технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для снижения аварийности, уменьшения числа лиц, погибших и пострадавших в ДТП, а также на обеспечение предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Новопокровского сельского поселения Новопокровского района«Развитие сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | | В том числе по годам | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования в Новопокровском сельском поселении и создание комфортных условий для проживания граждан | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача | Проведение ремонта объектов улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | всего | | 53264,9 | 13385,5 | 19857,0 | 5714,2 | 6813,4 | 7494,8 | повышение уровня транспортной инфраструктуры на территории Новопокровского сельского поселения | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | | 22274,9 | 9007,6 | 13267,3 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | | 30990,0 | 4377,9 | 6589,7 | 5714,2 | 6813,4 | 7494,8 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача | Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, сокращение перепробегов и времени задержек транспортных средств | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Строительство автодорожных путепроводов и транспортно-пешеходных тоннелей в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования местного значения и железно-дорожных путей | всего | | 5420,6 | 5420,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | | 5149,5 | 5149,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | | 271,1 | 271,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача | Повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения в поселении | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация социальной рекламы, а также размещение материалов в газете «Сельская газета» по вопросам безопасности дорожного движения | всего | | 57,4 | 0 | 12,9 | 13,9 | 15,3 | 15,3 | снижение транспортного риска (количества лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий) | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | | 57,4 | 0 | 12,9 | 13,9 | 15,3 | 15,3 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Проведение массовых мероприятий с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | всего | | 28,5 | 0 | 6,4 | 6,9 | 7,6 | 7,6 | сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | | 28,5 | 0 | 6,4 | 6,9 | 7,6 | 7,6 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Задача | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Установка и замена дорожных знаков, нанесение разметки, устройство искусственных неровностей, обустройство светофоров, укладка наземных тактильных указателей | всего | | 8903,5 | 1141,4 | 1872,9 | 1197,9 | 2232,9 | 2458,4 | повышение пропускной способности улично - дорожной сети, сокращение перепробегов и времени задержек транспортных средств | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | | 8903,5 | 1141,4 | 1872,9 | 1197,9 | 2232,9 | 2458,4 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Ремонт тротуаров, покраска ограждений тротуаров, обработка тротуаров песко-соляной смесью | всего | | 3313,0 | 646,1 | 396,2 | 686,0 | 754,6 | 830,1 | снижение количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно- транспортных происшествий) | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | | 3313,0 | 646,1 | 396,2 | 686,0 | 754,6 | 830,1 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | | 70987,9 | 20593,6 | 22145,4 | 7618,9 | 9823,8 | 10806,2 |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | | 27424,4 | 14157,1 | 13267,3 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | | 43563,5 | 6436,5 | 8878,1 | 7618,9 | 9823,8 | 10806,2 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общийобъем финансирования муниципальной программы Новопокровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения Новопокровского района на 2020-2024 годы составляет–70987,9тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 20593,6 тыс. рублей;

2021 год – 22145,4 тыс. рублей;

2022 год – 7618,9 тыс. рублей;

2023 год – 9823,8 тыс. рублей;

2024 год – 10806,2 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории Новопокровского сельского поселения»на 2020-2024 годы составляет –58685,5тыс. рублей,в том числе по годам реализации:

2020 год – 18806,1 тыс. рублей;

2021 год – 19857,0тыс. рублей;

2022 год – 5714,2тыс. рублей;

2023 год – 6813,4 тыс. рублей;

2024 год – 7494,8 тыс. рублей.

Объем финансированияподпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения Новопокровского сельского поселения»на 2020-2024 годы составляет–12302,4тыс. рублей,в том числе по годам реализации:

2020 год –1787,5 тыс. рублей;

2021 год – 2288,4 тыс. рублей;

2022 год – 1904,7 тыс. рублей;

2023 год – 3010,4 тыс. рублей;

2024 год – 3311,4 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий программы на 2020-2024 годы определен исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий в предыдущие годы в рамках действующих программ, с учетом индексов-дефляторов и прогнозной оценки расходов.

Объем финансирования мероприятий программы из бюджета Новопокровского сельского поселения Новопокровского района подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

# 5. Механизм реализации муниципальной программы

# и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 13 августа 2020 г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новопокровского сельского поселения Новопокровского района».

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района А.А. Соловьева

Приложение 1

к муниципальной программе

Новопокровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения»

# ПОДПРОГРАММА

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории Новопокровского сельского поселения»

муниципальной программыНовопокровского сельского поселения

Новопокровского района «Развитие сети автомобильных дорог Новопокровского сельскогопоселения»

# Паспорт

# подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный

# ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего

# пользования местного значения и сооружений на них на территории Новопокровского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы  Участники подпрограммы | Отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения  Не предусмотрены |
|  |  |
| Цели подпрограммы  Задачи подпрограммы | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения и создание комфортных условий для проживания граждан  Проведение ремонта объектов улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований;  повышение пропускной способности улично-дорожной сети, сокращение перепробегов и времени задержек транспортных средств |
| Перечень целевых показателей подпрограммы  Этапы и сроки реализации подпрограммы | Протяженность отремонтированных дорог;  площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети;  количество искусственных сооружений, на которых ведется мероприятие по строительству  2020 – 2024 годы, реализация в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 2020-2024 годы составляет – 58685,5тыс. рублей,  в том числе по годам реализации:  2020 год – 18806,1 тыс. рублей;  2021 год – 19857,0 тыс. рублей;  2022 год – 5714,2 тыс. рублей;  2023 год – 6813,4 тыс. рублей;  2024 год – 7494,8 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения |

# Характеристика текущего состояния и прогноз развития

# улично-дорожной сети

Ни один из существующих видов транспорта, не заменит самый массовый и доступный - автомобильный транспорт. Сегодня в Российской Федерации на автомобильный транспорт приходится 67,7 процентов общего объема перевозок грузов, причем удельный вес перевозок автомобильным транспортом в последние годы неизменно растет. В то же время расходы на транспорт являются для многих отраслей экономики довольно тяжким бременем, удельный вес транспортных расходов в стоимости продукции производственного назначения колеблется от 5% до 35%. При этом одним из основных факторов, определяющих рост издержек транспорта, является состояние автомобильных дорог.

Ускорение автомобилизации страны и увеличение в составе транспортного потока доли тяжелых грузовых автомобилей пока не привело к соответствующему росту объемов строительства, реконструкции и ремонта автодорожной сети.

Из-за хронического недофинансирования автомобильные дороги сегодня не обладают резервами «долговременной устойчивости», имеется существенное отставание объемов выполнения капитального ремонта, и ремонта автомобильных дорог от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Неразвитость улично-дорожной сети поселения усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. При сокращении транспортного обслуживания населенных пунктов по автомобильным дорогам из-за ухудшения погодных условий или отсутствии автомобильных дорог жители многих населенных пунктов не имеют возможности выезда в соседние населенные пункты и районные центры.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств, приводит к сдерживанию социально-экономического развития поселения.

Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

Основными преимуществами программно-целевого метода в решении обозначенных в подпрограмме проблем являются комплексный подход к их решению, обозначение критериев оценки и социально-экономических последствий решения проблемы.

Цели, задачи и основные направления реализации подпрограммы позволяют учесть значительное количество факторов, влияющих на эффективность программы, и в рамках финансирования определить приоритетность тех или иных видов мероприятий.

# Цели, задачи и целевые показатели достижения целей

# и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения и создание условий для комфортного проживания граждан. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

проведение ремонта объектов улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований;

повышение пропускной способности улично-дорожной сети, сокращение перепробегов и времени задержек транспортных средств.

Период реализации подпрограммы 2020-2024 годы. Выделение этапов реализации не предусматривается.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

подпрограммы [«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории Новопокровского сельского поселения»](#sub_1301)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность отремонтиро-ванных дорог | км | 3,0 | 2,05 | 1,45 | 3,1 | 3,3 |
| 2 | Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети | м2 | 401 | 336 | 231 | 423 | 426 |
| 3 | Количество искусственных сооружений, на которых ведется мероприятие по строительству | шт | - | 1 | 1 | - | - |

3. ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных

дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории

Новопокровского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | | | | | | | | | |
| 1 | Цель | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования в Новопокровском сельском поселении и создание комфортных условий для проживания граждан | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача | Проведение ремонта объектов улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | всего | 53264,9 | 13385,5 | 19857,0 | 5714,2 | 6813,4 | 7494,8 | повышение уровня транспортной инфраструктуры на территории Новопокровского сельского поселения | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 22274,9 | 9007,6 | 13267,3 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 30990,0 | 4377,9 | 6589,7 | 5714,2 | 6813,4 | 7494,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  | | | | | | |
| 1.1.1.1 | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 30451,8 | 9582,6 | 14114,1 | 2251,7 | 2251,7 | 2251,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 22274,9 | 9007,6 | 13267,3 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 8176,9 | 575,0 | 846,8 | 2251,7 | 2251,7 | 2251,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача | Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, сокращение перепробегов и времени задержек транспортных средств | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Строительство автодорожных путепроводов и транспортно-пешеходных тоннелей в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования местного значения и железно-дорожных путей | всего | 5420,6 | 5420,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения Новопокровского района | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 5149,5 | 5149,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 271,1 | 271,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 58685,5 | 18806,1 | 19857,0 | 5714,2 | 6813,4 | 7494,8 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 27424,4 | 14157,1 | 13267,3 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 31261,1 | 4649,0 | 6589,7 | 5714,2 | 6813,4 | 7494,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общийобъем финансирования подпрограммы на 2020-2024 годы составляет –58685,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 18806,1 тыс. рублей;

2021 год – 19857,0 тыс. рублей;

2022 год – 5714,2 тыс. рублей;

2023 год – 6813,4 тыс. рублей;

2024 год – 7494,8 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2020-2024 годы определен исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий в предыдущие годы в рамках действующих программ, с учетом индексов-дефляторов и прогнозной оценки расходов.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета Новопокровского сельского поселения Новопокровского района подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляетотдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

ежегодно формирует доклад о ходе реализации подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 13 августа 2020 г. № 177 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новопокровского сельского поселения Новопокровского района».

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района А.А. Соловьева

Приложение 2

к [муниципальной](#sub_1000)программе

Новопокровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения»

ПОДПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения Новопокровского

сельского поселения» муниципальной программы Новопокровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие сети автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения Новопокровского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы  Задачи подпрограммы | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  Повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения в поселении;  совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах |
| Перечень целевых показателей  Этапы и сроки реализации  подпрограммы | Установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки  2020 – 2024 годы, реализация в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2020 -2024 годы составляет – 12302,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 1787,5 тыс. рублей;  2021 год – 2288,4 тыс. рублей;  2022 год – 1904,7 тыс. рублей;  2023 год – 3010,4 тыс. рублей;  2024 год – 3311,4 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения |

# Характеристика текущего состояния и прогноз развития

# в сфере повышения безопасности дорожного движения

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий в Новопокровском сельском поселении являются наезд на пешехода и на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание.

Постоянную опасность безопасного движения создают места концентрации аварийности, расположенные на перекрестках, в зонах пешеходных переходов, на крутых поворотах и других местах, имеющих недостатки в техническом содержании и дорожном обустройстве.

Аварийность на дорогах объясняется следующими основными причинами: нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить: реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

# Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сокращение количества лиц, погибших врезультате дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения в поселении;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах.

Период реализации подпрограммы: 2020 – 2024 годы. Выделение этапов реализации не предусматривается.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

подпрограммы [«Повышение безопасности дорожного движения Новопокровского сельского поселения»](#sub_1301)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | раз в год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

3. ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения Новопокровского сельского поселения»

| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Цель | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача | Повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения в поселении | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация социальной рекламы, а также размещение материалов в районной газете «Сельская газета» по вопросам безопасности дорожного движения | всего | 57,4 | 0 | 12,9 | 13,9 | | 15,3 | | 15,3 | снижение транспортного риска (количества лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий) | | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет сельского поселения | 57,4 | 0 | 12,9 | 13,9 | | 15,3 | | 15,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.1.2 | Проведение массовых мероприятий с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | всего | 28,5 | 0 | 6,4 | 6,9 | | 7,6 | | 7,6 | сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности | | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет сельского поселения | 28,5 | 0 | 6,4 | 6,9 | | 7,6 | | 7,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.2 | Задача | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Установка и замена дорожных знаков, нанесение разметки, устройство искусственных неровностей, обустройство светофоров, укладка наземных тактильных указателей | всего | 8903,5 | 1141,4 | 1872,9 | 1197,9 | | 2232,9 | | 2458,4 | повышение пропускной способности улично - дорожной сети, сокращение перепробегов и времени задержек транспортных средств | | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет сельского поселения | 8903,5 | 1141,4 | 1872,9 | 1197,9 | | 2232,9 | | 2458,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.2.2 | Ремонт тротуаров, покраска ограждений тротуаров, обработка тротуаров песко-соляной смесью | всего | 3313,0 | 646,1 | 396,2 | 686,0 | | 754,6 | | 830,1 | снижение количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно- транспортных происшествий) | | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет сельского поселения | 3313,0 | 646,1 | 396,2 | 686,0 | | 754,6 | | 830,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |  |
|  | Итого | всего | 12302,4 | 1787,5 | 2288,4 | 1904,7 | | 3010,4 | | 3311,4 |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет сельского поселения | 12302,4 | 1787,5 | 2288,4 | 1904,7 | | 3010,4 | | 3311,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020 - 2024 годы составляет – 12302,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 1787,5 тыс. рублей;

2021 год – 2288,4 тыс. рублей;

2022 год – 1904,7 тыс. рублей;

2023 год – 3010,4 тыс. рублей;

2024 год – 3311,4 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2020-2024 годы определен исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий в предыдущие годы в рамках действующих программ, с учетом индексов-дефляторов и прогнозной оценки расходов.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета Новопокровского сельского поселения Новопокровского района подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

ежегодно формирует доклад о ходе реализации подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 13 августа 2020 г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новопокровского сельского поселения Новопокровского района».

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района А.А. Соловьева