АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.05.2017                                                                                     № 75

ст-ца Новопокровская

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы Новопокровского сельского поселения

к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Новопокровского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов,  администрация Новопокровского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

- Утвердить  план - график мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду  2017-2018 годов (приложение № 1).

- Утвердить состав  комиссии по координации хода подготовки жилищного – коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов (приложение № 2).

3.   Поручить комиссии:

1) Систематически и в случаях стихийных бедствий, внезапного отключения электроэнергии, газа, тепла, воды рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с отработкой механизма взаимодействия жилищных, тепло – водо - газоснабжающих предприятий и других организаций, независимо от их ведомственной принадлежности;

2)  взять на контроль и оказать содействие  по созданию запасов твердого и жидкого топлива для муниципальных котельных, доставке до 02 октября 2017  года  дров и угля населению, учреждениям и организациям социальной сферы;

3) осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки жилья, инженерной инфраструктуры, социальной сферы, подведомственных предприятий, учреждений к работе в осенне-зимний период;

4) обеспечить своевременную и в полном объёме оплату коммунальных услуг, предоставляемых организациям  бюджетной сферы, а также преду

смотренный планами капитальный ремонт общего имущества в  многоквартирных домах муниципального жилищного фонда;

5) организовать работу по пропаганде среди населения  необходимости установки приборов учета расхода воды, и энергоресурсов.

4.    Заместителю председателя комиссии Н.П. Ковалю к 01 сентября 2017 года представить в районную межведомственную комиссию информацию о завершении работы и паспорт готовности Новопокровского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

О ходе подготовки ежемесячно предоставлять отчет по форме 1-ЖКХ не позднее 26 числа.

5.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6.    Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Новопокровского

сельского поселения				                                 М.И. Гречушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 29.05.2017 № 75

П Л А Н – Г Р А Ф И К

мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду  2017-2018 годов

| №№ | Мероприятия | Сроки |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа комиссии |  |  |  |  |  |
| 1. | Отчет ООО «Новопокровские тепловые сети» о ходе подготовки к осенне- зимнему периоду |  | 28.08.2017г. | Член комиссии - В.А. Курочкин |  |
| 2. | Отчет ОАО «Новопокровскаярайгаз» о состоянии газоснабжения и готовности к работе в осенне-зимний период |  | 28.08.2017г. | ОАО «Новопокровскаярайгаз» - В.К. Лаев |  |
| 3. | Отчет ОАО «Новопокровское ДРСУ» о готовности к работе в осенне-зимний период |  | 28.08.2017г. | Член комиссии - В.И.Наумов |  |
| 4. | Отчет Новопокровский РРЭС о готовности к работе в осенне-зимний период |  | 28.08.2017г. | Новопокровский РРЭС - А.В.Шапошников |  |
| 5. | Отчет МУП «Водоканал» о ходе подготовки систем водоснабжения, канализации к работе в осенне-зимний период |  | 28.08.2017г. | Член комиссии - А.Н. Судейкин |  |
| # К о н т р о л ь |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка учреждений образования к работе в осенне-зимний период |  | август 2017г. | Заместитель председателя комиссии – Н.П. Коваль |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка объектов здравоохранения к работе в осенне-зимний период |  | август 2017г. | Заместитель председателя комиссии – Н.П. Коваль |  |
| 3. | Подготовка административных зданий, территорий |  | июль 2017г. | Заместитель председателя комиссии – Н.П. Коваль |  |
| 4. | Подготовка многоквартирного жилищного фонда |  | август 2017г. | Заместитель председателя комиссии -Н.П.Коваль |  |
| 5. | Состояние уличного освещения станицы Новопокровской |  | август 2017г. | Заместитель председателя комиссии– Н.П. Коваль |  |
| 6. | Состояние запасов жидкого и твердого топлива в Новопокровском сельском поселении на отопительный период 2017-2018 г. |  | август 2017г. | Заместитель председателя комиссии – Н.П. Коваль |  |

Заместитель главы по

благоустройству	  						                        Н.П. Коваль

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 29.05.2017 № 75

- С О С Т А В

- комиссии по координации хода подготовки

- жилищного – коммунального хозяйства и социальной сферы

- к работе в осенне - зимний период 2017-2018 годов

| 1. | Гречушкин Михаил Иванович | - глава Новопокровского сельского, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Коваль Николай Павлович | - заместитель главы Новопокровского сельского поселения по благоустройству, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| 3. | Романюк Сергей Васильевич | - директор муниципального учреждения «Перспектива» |
| 4. | Наумов Владимир Ильич | - генеральный директор ОАО « Новопокровское ДРСУ» (по согласованию) |
| 5. | Курочкин Виктор Алексеевич | - директор ООО «Новопокровские тепловые сети» (по согласованию) |
| 6. | Василенко Леонид Эвальдович | - директор МУ «Имущество» |
| 7. | Судейкин Александр Иванович | - директор МУП «Водоканал». |

Заместитель главы по

благоустройству				                    		                    Н.П. Коваль

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новопокровского

сельского поселения

от 29.05.2017 № 75

П А С П О Р Т

готовности Новопокровского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

| №№ | показатели | ед. изм. | задание (план) | факт. | готовн % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Жилищный фонд – всего в т.ч. МКД с ЦО | ед. тыс.кв.м ед. тыс.кв.м. |  |  |  |
| 2. | Котельные – всего в т.ч.муниципальные | ед. ед. |  |  |  |
| 3. | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении)- всего в т.ч. муниципальные | км км |  |  |  |
| 4. | Центральные тепловые пункты всего, в том числе муниципальные | ед. ед. |  |  |  |
| 5. | Газопроводы | км |  |  |  |
| 6. | Готовность к работе: - сети водопровода - водопроводные насосные станции водозаборные сооружения - сети канализации - очистные сооружения | км ед. ед.тыс.куб.м/сут км. ед.тыс.куб.м./сут |  |  |  |
| 7. | Песчано-соляная смесь | тонн |  |  |  |
| 8. | Специальные уборочные техника | ед. |  |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт дорог и тротуаров | тыс.кв.м. |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | ед/тыс.кв.м тыс.руб. |  |  |  |
| 11. | Воздушные линии 0,4-10 кв | км. |  |  |  |
| 12. | Трансформаторные подстанции и распределительные пункты | шт. |  |  |  |
| 13. | Ремонт и замена котлов | ед. |  |  |  |
| 14. | Ремонт и замена тепловых сетей | км./км. |  |  |  |
| 15. | Ремонт и замена водопроводных и канализационных сетей | км/км. |  |  |  |
| 16. | Замена головного провода и опор ВЛ | км/шт. |  |  |  |
| 17. | Ремонт силовых трансформаторов | ед. |  |  |  |
| 18. | Обрезка ветвей деревьев в зоне линий электропередач | км |  |  |  |
| 19. | Укомплектованность аварийного запаса материально-технических ресурсов | % |  |  |  |
| 20. | Автономные дизельные электростанции | ед. |  |  |  |
| 21. | Мостовые сооружения | ед. |  |  |  |
| 22. | Заготовка топлива для котельных: - уголь - жидкое топливо - мазут - печное - дрова | тонн тонн тонн тонн куб. м. |  |  |  |
| 23. | Заготовка топлива населением: - уголь - дрова | тонн куб.м |  |  |  |
| 24. | Резервные топливные хозяйства суммарная вместимость заготовлено | ед. тонн тонн |  |  |  |

Председатель комиссии:				                 М.И.Гречушкин

Заместитель председателя

комиссии:                                                                          Н.П.Коваль

Члены комиссии:

С.В.Романюк

В.А.Курочкин

Л.Э.Василенко

А.И.Судейкин