**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 08.06.2021 № 72

ст-ца Новопокровская

**О подготовке жилищно-коммунального хозяйства**

**и социальной сферы Новопокровского сельского поселения**

**к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов**

 В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Новопокровского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, администрация Новопокровского сельского поселения Новопокровского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план - график мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по координации хода подготовки жилищного – коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов (приложение 2).
3. Утвердить паспорт готовности Новопокровского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов (приложение 3).

4. Комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осеннее - зимний период 2021-2022 годов:

1) систематически и в случаях стихийных бедствий, внезапного отключения электроэнергии, газа, тепла, воды рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с отработкой механизма взаимодействия жилищных, тепло–водо- газоснабжающих предприятий и других организаций, независимо от их ведомственной принадлежности;

2) взять на контроль и оказать содействие по созданию запасов твердого и жидкого топлива для муниципальных котельных, доставке до 1 октября 2021г. дров и угля населению, учреждениям и организациям социальной сферы;

3) осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки жилья, инженерной инфраструктуры, социальной сферы, подведомственных предприятий, учреждений к работе в осенне-зимний период;

4) обеспечить своевременную и в полном объёме оплату коммунальных услуг, предоставляемых организациям бюджетной сферы, а также предусмотренный планами капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда;

5) организовать работу по пропаганде среди населения необходимости установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов.

5. Директору МУ «Имущество», заместителю председателя комиссии Василенко Л.Э.:

1) к 1 октября 2021 года представить в районную межведомственную комиссию информацию о завершении работы и паспорт готовности Новопокровского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов;

2) представлять отчет по форме 1-ЖКХ ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего за отчетным.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района А.А. Богданов

|  |
| --- |
| Приложение 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Новопокровского сельского поселенияот 08.06.2021 № 72 |

ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| Работа комиссии |
| 1. | Отчет ООО «Новопокровские тепловые сети» о ходе подготовки к осенне- зимнему периоду | 30.08.2021г.  | Член комиссии - Курочкин В.А. |
| 2. | Отчет ОА «Газпром Газораспределение Краснодар» филиал №3 о состоянии газоснабжения и готовности к работе в осенне-зимний период | 30.08.2021г.  | Член комиссии - Лаев В.К.  |
| 3. | Отчет НАО «Новопокровское ДРСУ» о готовности к работе в осенне-зимний период | 30.08.2021г.  | Член комиссии -Радаев А.В. |
| 4. | Отчет Новопокровский участок филиала ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети о готовности к работе в осенне-зимний период | 30.08.2021г.  | Член комиссии - Шапошников А.В |
| 5. | Отчет МУП «Водоканал» о ходе подготовки систем водоснабжения, канализации к работе в осенне-зимний период | 30.08.2021г.  | Член комиссии - Судейкин А.И. |
| Контроль |
| 1. | Подготовка учреждений образования к работе в осенне-зимний период | август 2021г. | Заместитель председателя комиссии – Василенко Л.Э. |
| 2. | Подготовка объектов здравоохранения к работе в осенне-зимний период | август 2021г. | Заместитель председателя комиссии – Василенко Л.Э. |
| 3. | Подготовка административных зданий, территорий | июль 2021г. | Заместитель председателя комиссии – Василенко Л.Э. |
| 4. | Подготовка многоквартирного жилищного фонда | август 2021г. | Заместитель председателя комиссии – Василенко Л.Э. |
| 5. | Состояние уличного освещения станицы Новопокровской | август 2021г. | Заместитель председателя комиссии – Василенко Л.Э. |
| 6. | Состояние запасов жидкого и твердого топлива в Новопокровском сельском поселении на отопительный период 2021-2022 г. | август 2021г. | Заместитель председателя комиссии – Василенко Л.Э. |

Директор МУ «Имущество» Л.Э. Василенко

|  |
| --- |
| Приложение 2УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Новопокровского сельского поселенияот 08.06.2021 № 72 |

СОСТАВ

 комиссии по координации хода подготовки

жилищного – коммунального хозяйства и социальной сферы

к работе в осенне - зимний период 2021-2022 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | БогдановАртем Анатольевич | - глава Новопокровского сельского поселения, председатель комиссии;   |
| 2. | ВасиленкоЛеонид Эвальдович | -директор МУ «Имущество», заместитель председателя комиссии; |
| Члены комиссии: |
| 3. | КузнецовВладимир Викторович | - директор МУ «Перспектива»; |
| 4. | Курочкин Виктор Алексеевич  | - директор ООО «Новопокровские тепловые сети» (по согласованию); |
| 5. | Судейкин Александр Иванович | - директор МУП «Водоканал»; |
| 6.7. | Романюк Сергей ВасильевичСоловьеваАлла Алексеевна  | - заместитель директора МУ «Имущество»;- эксперт МУ «Имущество». |

Директор МУ «Имущество» Л.Э. Василенко

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новопокровского

сельского поселения

от 08.06.2021 № 72

ПАСПОРТ

готовности Новопокровского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | показатели | ед. изм. | задание (план) | факт. | готовн% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Жилищный фонд – всегов т.ч. МКД с ЦО  | ед.тыс.кв.мтыс.кв.м. | 77,91571,646 |  |  |
| 2. | Котельные – всего в т.ч.муниципальные | ед.ед. | 1010 |  |  |
| 3. | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении)- всего в т.ч. муниципальные  | кмкм | 10,5510,55 |  |  |
| 4. | Центральные тепловые пункты всего, в том числе муниципальные | ед.ед. | - |  |  |
| 5. | Газопроводы | км | 247,1 |  |  |
| 6. | Готовность к работе:* сети водопровода
* водопроводные насосные станции

 водозаборные сооружения* сети канализации
* очистные сооружения
 | кмед.ед.тыс.куб.м/суткм.ед.тыс.куб.м./сут | 147,7117/2,9913,11/0,1 |  |  |
| 7. | Песчано-соляная смесь | тонн | 15 |  |  |
| 8. | Специальные уборочные техника | ед. | 6 |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт дорог и тротуаров | тыс.кв.м. | 11,85 |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | ед/тыс.кв.мтыс.руб. | - |  |  |
| 11. | Воздушные линии 0,4-10 кв | км. | 382,5 |  |  |
| 12. | Трансформаторные подстанции и распределительные пункты | шт. | 147 |  |  |
| 13. | Ремонт и замена котлов | ед. | 35 |  |  |
| 14. | Ремонт и замена тепловых сетей  | км./км. | - |  |  |
| 15. | Ремонт и замена водопроводных и канализационных сетей | км/км. | 6,6/0,2 |  |  |
| 16. | Замена головного провода и опор ВЛ | км/шт. | - |  |  |
| 17. | Ремонт силовых трансформаторов | ед. | 25 |  |  |
| 18. | Обрезка ветвей деревьев в зоне линий электропередач | км | 42 |  |  |
| 19. | Укомплектованность аварийного запаса материально-технических ресурсов | % | 100 |  |  |
| 20. | Автономные дизельные электростанции | ед. | 29 |  |  |
| 21. | Мостовые сооружения | ед. | - |  |  |
| 22. | Заготовка топлива для котельных:* уголь
* жидкое топливо
* мазут

- печное- дрова | тоннтоннтоннтоннкуб. м. | 400 |  |  |
| 23. | Заготовка топлива населением:- уголь- дрова | тоннкуб.м | 2000 |  |  |
| 24. | Резервные топливные хозяйства суммарная вместимостьзаготовлено | ед.тоннтонн | 1950141,1 |  |  |

Директор МУ «Имущество» Л.Э. Василенко